文档已看过，手机端APP软件需求目前的逻辑不够清晰，功能UI也不够全面，如：

1. 第二个UI从哪里进入？
2. 第三个UI应该是登录后的第一个UI，下面的三个按钮都对应哪些UI？
3. 第四个UI门锁模式设置UI没有
4. 第五个UI中用户添加和编辑的UI没有
5. 第六个UI中权限添加和编辑的UI没有
6. 第七个UI中通知添加和编辑的UI没有，通知采用何种方式没有定义（系统消息、短信…）

服务端的接口和功能没有描述：

1. 服务端和手机端交互的方式也没有定义（socket？、http？）
2. 服务端能够提供哪些接口？
3. 服务端和设备之间如何交互？
4. 设备如何管理？

基于如上需求，初步报价和开发时间估算如下：

1. 手机Android端APP：4万，1个月(包含上述提到的需要补齐的几个UI)
2. 手机iOS端APP：4万，1个月(包含上述提到的需要补齐的几个UI)
3. 服务端：3万，1个月（基于socket的C++应用，基于http的服务端这边无法承接，需要细化服务端的功能和接口需求）

如上不包括UX/UI设计，价格包括最终的应用源代码和源代码提交后1个月的维护，支付方式40%（项目开始）-30%（提交Android端APP）-30%（提交iOS端APP及应用源代码）。